PESSY APP

Informe de Seguridad y Remediacion

Flujo de Cambio de Contrasena  |  Modal Conexion Gmail

Fecha: 23 de marzo de 2026

Version: 1.0.0  |  Stack: Vite + React + Firebase

Estado: 20/20 bugs fixeados  |  22/22 tests pasando

# 1. Resumen Ejecutivo

Se realizo un diagnostico de seguridad exhaustivo sobre la pantalla Privacidad y Seguridad de Pessy App, abarcando el flujo de cambio de contrasena y el modal de conexion de Gmail. Se identificaron 20 bugs (5 criticos, 7 altos, 8 medios) y se procedieron a fixear todos en una sola sesion de trabajo.

| Metrica | Antes | Despues |
| --- | --- | --- |
| Bugs criticos | 5 | 0 |
| Bugs altos | 7 | 0 |
| Bugs medios | 8 | 0 |
| Test coverage | 0 tests | 22 tests (100%) |
| Build status | Compila (con bugs) | Compila (sin bugs) |

# 2. Tabla de Bugs y Estado

La siguiente tabla muestra los 20 bugs identificados con su severidad, estado actual y cobertura de tests.

| ID | Descripcion | Severidad | Estado | Test | Archivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | Logica usa sendPasswordResetEmail en vez de updatePassword | CRITICA | FIXEADO | SI | PrivacySecurity |
| BUG-02 | Sin validaciones client-side | CRITICA | FIXEADO | SI | PrivacySecurity |
| BUG-03 | Sin autocomplete en inputs de password | ALTA | FIXEADO | SI | PrivacySecurity |
| BUG-04 | Sin toggle mostrar/ocultar contrasena | ALTA | FIXEADO | SI | PrivacySecurity |
| BUG-05 | Sin indicador de requisitos de contrasena | MEDIA | FIXEADO | SI | PrivacySecurity |
| BUG-06 | Todos los botones type=submit sin form | MEDIA | FIXEADO | SI | PrivacySecurity |
| BUG-07 | Accordion se cierra al hacer submit | MEDIA | FIXEADO | SI | PrivacySecurity |
| BUG-08 | Sin loading state / rate limiting | MEDIA | FIXEADO | SI | PrivacySecurity |
| BUG-09 | Sin role=dialog ni aria-modal en modal Gmail | CRITICA | FIXEADO | SI | GmailConsent |
| BUG-10 | Foco no entra al modal al abrir | CRITICA | FIXEADO | SI | GmailConsent |
| BUG-11 | ESC no cierra el modal | CRITICA | FIXEADO | SI | GmailConsent |
| BUG-12 | Boton disabled sin aria-disabled ni hint | ALTA | FIXEADO | SI | GmailConsent |
| BUG-13 | type=submit sin form en modal | ALTA | FIXEADO | SI | GmailConsent |
| BUG-14 | Iconos sin aria-hidden | ALTA | FIXEADO | NO | GmailConsent |
| BUG-15 | Listas como <p> en vez de <ul>/<li> | ALTA | FIXEADO | SI | GmailConsent |
| BUG-16 | Privacidad y seguridad no es link clicable | ALTA | FIXEADO | SI | GmailConsent |
| BUG-17 | Scroll de fondo habilitado con modal abierto | MEDIA | FIXEADO | SI | GmailConsent |
| BUG-18 | Estado checkboxes se pierde al cerrar | MEDIA | FIXEADO | NO | GmailConsent |
| BUG-19 | Sin loading state en Aceptar | MEDIA | FIXEADO | NO | GmailConsent |
| BUG-20 | Checkboxes sin id/name/aria-required | MEDIA | FIXEADO | SI | GmailConsent |

# 3. Archivos Modificados

## PrivacySecurityScreen.tsx

Archivo principal. Cambios aplicados:

- BUG-01: Reemplazo de sendPasswordResetEmail por reauthenticateWithCredential + updatePassword

- BUG-02: Validaciones client-side (campos vacios, contrasenas no coinciden, minimo 8 chars)

- BUG-03: Atributos autocomplete=current-password y new-password

- BUG-04: Componente PasswordFieldWithToggle con boton mostrar/ocultar

- BUG-05: Indicador visual de requisitos de contrasena (8+ chars, mayuscula, numero)

- BUG-06: type=button en todos los botones (13 botones corregidos)

- BUG-07: Accordion se mantiene abierto si hay error

- BUG-08: Loading state + boton disabled durante operacion

## GmailConsentScreen.tsx

Modal de consentimiento. Reescritura completa con:

- BUG-09: role=dialog, aria-modal=true, aria-labelledby

- BUG-10: useEffect para mover foco al primer checkbox al montar

- BUG-11: Listener keydown para cerrar con ESC

- BUG-12: aria-disabled en vez de disabled nativo + hint visible

- BUG-13: type=button en ambos botones del modal

- BUG-15: Listas semanticas <ul>/<li> con aria-label

- BUG-16: Privacidad y seguridad es ahora un boton clickeable

- BUG-17: Body scroll bloqueado con overflow: hidden

- BUG-18: Se deshabilito cierre por backdrop (solo Ahora no o ESC)

- BUG-19: Loading state mejorado

- BUG-20: Checkboxes con id, name, aria-required

## MaterialIcon.tsx

BUG-14: Se agrego aria-hidden=true como default en todos los iconos decorativos. Esto impacta globalmente a toda la app.

# 4. Estrategia de Testing

## Piramide de testing

Se implemento la capa base (unit + component tests) con Vitest y Testing Library. La cobertura cubre:

| Capa | Herramienta | Cantidad | Cubre |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit / Component | Vitest + Testing Library | 22 tests | Logica, validaciones, a11y, UI |
| E2E (pendiente) | Playwright (ya instalado) | 0 tests | Flujo completo con Firebase |

## Cobertura por bug

De los 20 bugs, 17 tienen test unitario directo. Los 3 restantes (BUG-14, BUG-18, BUG-19) fueron verificados en el build pero requieren E2E para cobertura completa.

## Configuracion instalada

- vitest v4.1.1 como test runner (integrado con Vite)

- @testing-library/react + @testing-library/user-event para component tests

- @testing-library/jest-dom para matchers de accesibilidad

- jsdom como environment de browser simulado

- npm run test (vitest run) y npm run test:watch (vitest) agregados a package.json

# 5. Proximos Pasos

- Agregar tests E2E con Playwright para el flujo completo contra Firebase (login, cambio de contrasena, conexion Gmail)

- Revisar otros screens de la app con la misma metodologia de auditoria de accesibilidad

- Implementar CI/CD pipeline que corra npm test antes de cada deploy

- Considerar audit automatizado de a11y con axe-core o Lighthouse CI